# Text boxes

设计单位+预算编制单位

（公开比选招标，不少于15个工作日）

项目15万元以下，由基建处组织公开招标(不少于15个工作日)

施工图

设计

（20个工作日）

送监审处对预

算编制进行审核（具体时间见监审处工作安排）

项目超15万元（含）以上送国资处按采购程序推进

预算编制

（20个工作日）

业主单位的立项报批（校内立项、实验室改造专项、中央财政专项或其他专项）

专项获批后提交修缮项目申请报告

审核结果超出项目立项经费

业主单位申请追加经费

审核结果未超出项目立项经费

签订合同

验收、验收合格按合同的约定拨付部分工程款

送监审处进行工程结算材料的审核

材料归档

组织进场施工（工期视工程大小定）

施工

招标

招标