漳师院〔2010〕60号

关于印发《漳州师范学院

基建、修缮工程项目审计暂行办法》的通知

校内各单位：

现将《漳州师范学院基建、修缮工程项目审计暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

漳州师范学院

二○一○年五月十二日

【漳州师范学院办公室】　　　【2010年 5月 17日】印发

漳州师范学院基建、修缮工程项目审计暂行办法

第一章  总  则

第一条  为了规范我院基建、修缮工程项目的审计工作，加强对基建、修缮工程项目的管理和审计监督，根据《中华人民共和国审计法》、教育部《教育系统内部审计工作规定》、《教育系统基建、修缮工程项目审计实施办法》、《福建省高等学校基本建设管理监督暂行办法》、《漳州师院基本建设管理暂行办法》和《漳州师院修缮工程管理暂行办法》等规定，制定本办法。

第二条  本办法所称基建、修缮工程项目是指学院及所属单位（简称建设单位）、用财政拨款、捐资、合资（作）、贷款、自筹等各种资金来源资金投资的建设工程项目（建筑、安装等）及3万元以上修缮（装饰、园林等）工程项目。

第三条  本办法所称基建、修缮工程项目审计，是指项目投资经济活动开始至项目竣工验收，学院审计部门或经学院审计部门委托的社会中介组织对基建、修缮工程项目预（概）算执行情况和竣工决算的真实、合法、效益进行审计监督。

基建、修缮工程项目审计由学院审计部门组织实施。学校3万元以上基建、修缮工程项目均要进行审计。结算金额在30万元以下的基建、修缮工程项目由学校审计部门审计，结算金额在30万元以上的基建、修缮工程项目一般情况下应委托有资质的社会中介机构进行审计。需送省财政厅审计的工程项目由建设单位负责报送，报送前报学院审计部门备案。

中介机构的审计费用按照财政部《基本建设财务管理若干规定》列入项目建设成本。其中基建工程项目的审计核减金额超过送审金额５%的（含５%）、修缮项目的审计核减金额超过送审金额10%的（含10%），按与施工单位事先约定其费用由施工单位承担。

第二章  审计程序

第四条  在工程竣工后的30个工作日（大型工程60个工作日）内建设单位应将竣工结算报学院审计部门审计，延期送审项目，审计部门按照送达时间的先后顺延审计。

第五条  学院审计部门在对基建、修缮工程项目进行审计时，建设单位应提供初审后的文件、报表和资料，且对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责：

（一）项目批准建设的有关文件、设计文件、历次调整概（预）算文件；

（二）项目招投标书、承包合同及协议等有关资料；

（三）施工企业营业执照副本、纳税登记证、施工资质等级证书、劳保费用取费类别核定卡等证书，业务介绍信或授权书等；

（四）主要材料及设备的品牌、型号、规格和价格清单，竣工图纸、设计变更资料和现场签证资料；

（五）工程竣工结算书和工程量计算底稿；

（六）审计工作需要提供的其它资料。

上述（四）、（五）资料必须为有效原件，复印件一律无效。资料不全或对资料依据本身产生异议，审计部门有权不予受理或暂缓审计。

第六条 对报送的委托工程预（决）算审计，审计部门一般在收到齐全预（决）算材料之日起三个工作日内送交有资质的社会中介机构，审计部门收到社会中介机构初审报告三个工作日内（含三个工作日）向委托单位下达审计征求意见书。

第七条 审计人员应当就审核后的意见征求委托单位和施工单位的意见，形成审计结论。委托单位和施工单位在接到审计意见书十个工作日内（含十个工作日），提出对审计结论的意见，超过期限视作无异议。对审计结论无异议，审计人员应提请其在“预（决）算审计征求意见表”上签章确认。

当建设单位或施工单位对审计结果有异议时，按以下原则协商：

（一）对工程定额的理解及计算上的争议，以福建省建设工程造价管理总站的解释意见为准；

（二）对工程定额取费上的争议，以福建省建设工程造价管理总站和学院审计部门有关文件规定为准；

（三）对设计变更签证的争议，以设计人员和建设单位负责人签署的意见为准；

（四）对施工现场签证的争议，以现场检测、复查、计算为准；

（五）对其它问题的争议，由建设单位、施工单位、审计部门联席会议商定。

第八条 审计人员在出具“审计意见”时，应附送审计说明及审核书，注明工程项目核增或核减的情况。

第九条 工程审核结束后，审计处将有关资料进行整理归档。

第三章　审计内容

第十条  基建、修缮工程项目开工前审计的主要内容：
    （一）基建、维修工程项目开工前的各项审批手续是否完备、合法，投资是否纳入学院或各单位的年度投资计划；
    （二）基建、修缮工程项目投资来源是否合法，资金是否落实；
    （三）工程招标、承包是否符合法规，手续是否完备、合法，所订合同或协议中的责权利、质量、工期、取费等级、拨付款办法、奖罚、保修及时效等内容是否全面、合规；
    （四）与设计单位签订的合同是否合规，收费是否合理。
    第十一条  基建、修缮工程项目概（预）算执行情况审计的主要内容：
    （一）工程项目概（预）算编制是否真实、准确；
    （二）征地拆迁费用及道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法；
    （三）概（预）算调整及设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全；
    （四）基建、修缮资金的使用是否合规，有无转移、侵占、挪用和损失浪费等问题；
    （五）工程价款结算、往来账款和财务报表是否真实、合法，有无偷工减料、高估冒算、虚报冒领工程款等问题；
    （六）工程项目设备和材料等物质是否按设计要求采购，有无盲目采购或收取回扣等行为，设备和材料等物质的验收、保管、领用与维护手续是否完备。
    第十二条  基建、修缮工程竣工决算审计的主要内容：
    （一）建设项目概（预）算最终执行情况如何；
    （二）工程竣工决算的编制依据是否符合规定，材料是否齐全；
    （三）工程竣工决算报表及说明书是否真实、全面、合法；
    （四）工程量是否真实，套项及价格是否合理，各项取费及执行文件、选用定额版本是否准确、合规；
    （五）工程造价是否真实，成本核算是否正确，有无挤占成本、提高造价、转移投资等问题；
    （六）设计变更内容是否真实，各项签证手续是否齐全，有无擅自变更建设规模和变更标准等问题；
    （七）交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付使用条件，移交手续是否齐全、合规；
    （八）项目资金结余情况及往来款项是否真实、准确、合法，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题。

第四章  工程款支付与结算

第十三条  本办法规定需审计的基建、修缮工程项目，未经审计，财务部门不得办理结算手续。

（一）学院审计部门审计的项目，由审计部门出具《漳州师院基建、修缮工程项目竣工结算审计意见书》，财务部门凭此审计意见书（复印件无效）及结算资料办理基建、修缮工程竣工结算付款及报账手续；

（二）委托社会中介机构审计的项目以审计部门出具的《漳州师院基建修缮、工程项目竣工结算审计意见书》及受托社会中介机构出具的审核意见书作为工程结算依据，财务部门凭此两份意见书及结算资料办理基建、修缮工程竣工结算付款及报账手续。

第十四条  为了保证工程结算审计的顺利进行和建设资金的有效使用，建设单位应严格按照我院基建、修缮工程管理的相关规定，控制基建、修缮工程项目进度款的拨付。在工程竣工结算审计前，基建、修缮工程项目工程付款不得超过规定限额，审计意见下达后，方可结算工程价款，并按规定预留质量保证金。

第五章  附  则

第十五条  本办法未尽事宜按国家有关文件办理。

第十六条  本办法自下发之日起执行。

第十七条  本办法由学院建设项目监察审计小组负责解释。

附件1：漳州师院基建修缮工程审计流程图

附件2：漳州师院工程委托社会审计工作流程图

附件3：漳州师院工程决算承诺书

附件4：漳州师院基建、修缮工程审计委托书