闽南师范大学瑞京公寓D栋门窗更换工程

设计单位（第二次）比选公告

一、项目概况
1.工程名称：闽南师范大学瑞京公寓D栋门窗更换工程

2.比选人：闽南师范大学基建处　
3.建设地点：芗城区县前直街36号

4.建设规模及内容：闽南师范大学瑞京公寓D栋所有入户门，宿舍阳台门窗更换设计

5：设计要求：设计方案需保留原有穿过旧门窗的强电、弱电管线；设计图纸中应包含瑞京公寓D栋各层房间平面图。

6.设计周期：15日历天，以上时间不含审查批复及招标人审核时间。

7.项目估算：198万元。

8.招标控制价：44000元。

二、比选方式及比选办法
1.比选方式：公开比选。
2.比选办法：经评审的最低价中选法。

三、比选资格审查合格条件
1.在中华人民共和国境内合法注册并具有法人资格。
2.资格要求：建筑行业设计乙级及以上资质。

3.信用承诺：参加比选活动前一年内，参选人或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，或无弄虚作假骗取比选资格；参加比选活动前三年内，参选人或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任。
    4.法律、法规、规章规定的其他条件。
四、比选申请资料提交
  1.参加比选时法定代表人（或持法定代表人授权委托书的授权委托人）应携带以下资料：

(1)比选申请函（原件，按规定格式填写）；
(2)法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或持法定代表人授权委托书的授权委托人的身份证明（居民身份证复印件各一份）；

(3)企业资质证书、企业法人营业执照（以上复印件各一份，加盖单位公章）；

(4)信用承诺；

（5）联合体协议（若有）；

2.比选申请书的编制、签署及密封
   （1）比选申请书的格式：须按本投标文件要求的格式进行编写；
   （2）比选申请书份数：正本一份、副本三份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样；正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准；报价文件正本一份。
  （3）参选申请人所提供的资料须加盖公章（分机构公章无效），否则申请书无效：
比选申请书的正本与副本应一起包装，参加比选单位在比选资料提交截止时间前应提交密封完整的比选资料，比选资料逾期不补。
   3.比选申请资料提交：各申请方应在2024年4月11日9时00分----2024年4月11日9时30分（北京时间）前给出比选响应。
  4.比选申请文件提交地点：闽南师范大学东门保安值班室；逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理.

五、工作范围与工作时间要求

1.工作范围：芗城区县前直街36号。

2.设计服务工作时间要求：从合同订立之日起至本项目相关竣工资料归档备案止。

3.工期：15日历天（不含审核批复时间）。
六、工程设计费计算及支付方式

1.工程设计费以中选人比选报价做为合同价。

2.工程项目设计中选人出具经审查合格的施工图，待预算审核价出结果，先支付工程设计费的80%，待工程竣工验收合格后再支付工程设计费的20%。

3.工程设计费报价应包括参选人完成本比选项目自设计合同签订之日起至本工程缺陷责任期满止设计内容所需的一切费用（包括直接费、间接费、税金、利润）、需要原设计单位（福建省漳州市建筑设计院）技术复核的费用和市场变化、政策调整等风险费用。即施工前期及缺陷责任期设计和上述风险费用不另行计算。
   4.设计服务费取费费率在合同实施期间不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化、结算价款或工期的增加而进行调整。若比选人根据实际情况需变更、修改等，中选单位应无条件执行，所需费用已含在比选报价中。
   5.中选后的设计服务费以人民币计算和支付，并以人民币元为单位，小数点后保留两位，若用数字表示的数额与文字表示数额不一致时，以文字数额为准。
七、比选保证金

1.比选保证金金额：不提供。

八、合同签订时间及付款方式
1.签订时间：中选单位收到中选通知书后3天内与比选人签定合同；
2.设计服务费付款方式：工程项目设计中选人在提交经审查合格施工图后，待预算审核价出结果，先支付工程设计费的80%，待工程竣工验收合格后再支付工程设计费的20%。工期延长，不增加设计费用。
九、比选办法
1.在监督人员监督的情况下，在比选文件规定地点.时间当场开封所有比选申请书，按照以下程序进行：

（1）拆封申请资料。按顺序逐一拆封资料，先宣读投标报价。
  （2）本项目比选采用资格后审方式进行资格审查。资格审查合格条件满足比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；有下列条件之一的为资格审查不合格：
    报价不符合比选人规定；
    未按比选文件规定盖章或签字的；
    不符合比选文件“比选资格审查合格条件”的规定；
    发现在此过程中有弄虚作假情形的。
2.确定比选中选单位
    最低价中选法：

（1）经资格审查合格的参选单位大于（或等于）2家，最低价者中标，若最低报价大于（或等于）2家，则抽签确定。

（2）经资格审查合格的参选单位只有一家的，直接确定为中选人。

十、中选公示和签订合同
1.中选结果公示将在“闽南师范大学基建处（http://cco.mnnu.edu.cn/）”等网站上发布公示。对公示无异议的，公示结束后比选人应向中选人发出中选通知书。
2.除发生投诉情况外，中选人应在中选通知书发出后3日内与比选人签订合同。

十一、其他说明
    1.本次比选公告同时在闽南师范大学基建处（http://cco.mnnu.edu.cn/）等网站上发布。
    2.比选开标时间：2024年 4 月11 日10时00分（北京时间）。

3.比选开标地点：闽南师范大学科技信息综合楼12层评标室进行比选。

比选单位：闽南师范大学基建处　
联 系 人： 姚老师      蔡老师

联系电话：  0596-2523792   0596--2591421

基建处

2024年4月3日

一.比选申请函（格式）

闽南师范大学：

- 我单位全面了解了你单位比选文件，决定参加贵处组织的本项目比选。我方授权             （姓名.职务）代表我方                           （申请单位的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

- 我方已仔细研究了                   （项目名称）         招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，服务期从合同订立之日起15日内完成。

3.一旦我方成交，我方将严格履行协议书.合同及比选文件规定的责任和义务。

4.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的申请文件为一式   份，其中正本1 份，副本   份。

6.我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

7.我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整.真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。

8.我方完全理解贵处不一定将接受我公司的比选申请的行为。

申请单位名称（盖章）：

授权代理人姓名（或法定代表人）签字：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

申请日期：

法定代表人授权书（格式）

闽南师范大学基建处：

本授权声明：                    （申请人名称）的                    （法人代表姓名.职务）授权                     （被授权人姓名.职务）为我方就闽南师范大学圆山校区扩建工程（122亩）项目建议书及项目可行性研究编制服务参加比选的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目比选申请.签订合同以及合同执行有关的一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

申请人名称（盖章）：

日    期：

备注：必须附上法定代表人与代理人的身份证复印件

信用承诺：

参加比选活动前一年内，参选人或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，或无弄虚作假骗取比选资格；参加比选活动前三年内，参选人或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任。